## Slide 1
Внедрение системы электронного архива в деятельность организации
Проект подготовили: ст-ки гр. ПИ-41
Апакина Татьяна, Кольцова Алёна
Трекер: к.э.н., доцент кафедры ИСЭ Порядина О.В.

## Slide 2
ПРОБЛЕМА
2
                У организаций и предприятий возникают проблемы:
                С объемом документов – они растут каждый день;
                Проблема обработки, хранения и упорядочивания бумажных и электронных документов становится все более актуальной;
                С увеличением количества документов существенно усложняется их поиск;
                Учащаются случаи потери документов;
                Хранение документов требует все больших затрат;
                Все сложнее становится контролировать конфиденциальность отдельных документов.

## Slide 3
3
РЕШЕНИЕ
                Решает проблемы поиска, классификации, анализа информации, структуризации, приведения к единому формату различных типов документов, устранению избыточности информации.
                Позволяет экономить средства за счет оптимальной организации данного бизнес-процесса.

## Slide 4
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
                Целью проекта является разработка и внедрение электронного архива в деятельность организации.
                Задачи проекта:
                защитить информацию от повреждений и потерь;
                обеспечить долговременное хранение;
                обеспечить быстрый и удобный поиск информации;
                уменьшить объем хранимой бумажной документации;
                увеличить скорость обработки информации.
4

## Slide 5
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
5
Технология использования систем электронного документооборота (СЭД).
На основании разработок:
1С Архив
Крипто-Про Архив

## Slide 6
ПРОДУКТ
6
Предлагаемый продукт – Электронный архив «Архивариус» — современное, удобное и эффективное средство организации надежного централизованного хранения всех документов компании и регулируемого доступа к ним. Электронный архив может использоваться как для ведения классического архивного дела, так и в качестве основного средства автоматизации работы со всеми документами организации. Наш продукт может быть адаптирован к любым задачам, предъявляемым к электронному архиву организации.

## Slide 7
ЦЕЛЕВОЙ РЫНОК
                Потенциальными потребителями являются юридические лица и индивидуальные предприниматели – небольшие и средние организации, находящиеся на территории России, имеющие в штате более 20 работников.
7

## Slide 8
КОНКУРЕНТЫ
8
Критерии для оценивания | Логика Архив | Электронный Архив "ЭТЛАС" | КриптоПро Архив | 1С:Архив | Система Directum
Кросс-платформенным | + | + | + | + | +
Поддержка электронной подписи архивного хранения до CAdES-A v3. | + | + | + | + | +
Интеграция | + | + | + | + | -
Долговременное хранение | + | - | + | + | +
Соответствие требованиям законодательства | + | + | + | + | +
Модифицируемость | - | - | + | + | +
Удобный интерфейс | - | + | + | + | +
Юридическая значимость | + | + | + | + | +
Масштабируемость | + | - | + | + | +
Конфиденциальность | - | + | + | + | +
Отказоустойчивость | + | + | + | + | +
Атрибутивный поиск документов | + | + | + | + | +

## Slide 9
БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
                Данный продукт планируется продаваться, как единоразовый продукт, так и с сопровождением.
                Оплата производится при приобретении ПО.
                Сопровождение предлагается на полгода или год.
                Каналами продвижения являются: таргетированная реклама, SMM реклама.
                Каналами сбыта являются собственный сайт, прямые продажи, корпоративные продажи.
9

## Slide 10
Текущий статус проекта – «на стадии разработки»
10

## Slide 11
Команда проекта
11
Апакина Татьяна Анатольевна
Лидер команды
Кольцова
Алена Аркадьевна
Участник
Порядина Ольга Викторовна
Трекер: к.э.н., доцент кафедры ИСЭ

## Slide 12
План реализации (этапы)
12
Наименование этапа | Дата начала | Дата завершения
Проект разработки модуля | 01.09.2023 | 30.04.2024
Постановка цели и задач проектирования | 01.09.2023 | 10.09.2023
Изучение требований к системе | 11.09.2023 | 20.09.2023
Анализ возможностей готовых решений | 21.09.2023 | 20.10.2023
Проект автоматизации АИС электронного архива | 21.10.2023 | 20.02.2024
Определение функциональной структуры | 21.10.2023 | 05.11.2023
Информационная модель системы и её описание | 06.11.2023 | 01.12.2023
Определение математического обеспечения | 02.12.2023 | 10.12.2023
Описание и разработка ПО | 06.11.2023 | 01.02.2024
Определение технического обеспечения | 10.01.2024 | 10.02.2024
Описание организационного обеспечения | 10.01.2024 | 10.02.2024
Разработка интерфейса необходимых форм для ввода данных в АИС | 01.12.2023 | 01.02.2024
Тестирование АИС | 02.02.2024 | 01.03.2024
Доработка АИС | 01.03.2024 | 20.04.2024

## Slide 13
Оценка значений множителей трудоемкости реализации проекта, в зависимости от оценки их уровня
13
№ | Характеристика | Описание | Оценка
1 | PERS | квалификация персонала (Extra Low — аналитики и программисты имеют низшую квалификацию, текучесть больше 45%; Extra High — аналитики и программисты имеют высшую квалификацию, текучесть меньше 4%) | 1,00
2 | RCPX | сложность и надежность продукта (Extra Low — продукт простой, специальных требований по надежности нет, БД маленькая, документация не требуется; Extra High — продукт очень сложный, требования по надежности жесткие, БД сверхбольшая, документация требуется в полном объеме) | 1,33
3 | RUSE | разработка для повторного использования (Low — не требуется; Extra High — требуется переиспользование в других продуктах) | n/a
4 | PDIF | сложность платформы разработки (Extra Low — специальные ограничения по памяти и быстродействию отсутствуют, платформа стабильна; Extra High — жесткие ограничения по памяти и быстродействию, платформа нестабильна) | 0,87
5 | PREX | опыт персонала (Extra Low — новое приложение, инструменты и платформа; Extra High — приложение, инструменты и платформа хорошо известны) | 1,00
6 | FCIL | оборудование (Extra Low — инструменты простейшие, коммуникации затруднены; Extra High — интегрированные средства поддержки жизненного цикла, интерактивные мультимедиа коммуникации) | 0,87
7 | SCED | сжатие расписания (Very Low — 75% от номинальной длительности; Very High — 160% от номинальной длительности) | 1,00
Произведение |  |  | 1,01

## Slide 14
Смета затрат на разработку проекта
14
Статья затрат | Сумма, руб.
Оплата труда | 159 900
Страховые взносы | 47 970
Прочие расходы (в т. ч. электроэнергия) | 20 540
Итого | 228 410

## Slide 15
15
Показатели экономической эффективности ведения архива (расчетный период – полгода)
Показатели | Затраты |  | Абсолютное изменение затрат | Коэффициент изменения затрат | Индекс изменения затрат
 | базовый вариант | проектный вариант |  |  | 
Трудоемкость | Т0, ч | Т1, ч | DТ=Т0-Т1 | Кt=DТ/Т0*100% | Yt=Т0/Т1
 | 1525,8 ч. | 1101,97 ч. | 423,83 ч. | 27,78 | 1,38
Стоимость | С0, р. | С1, р. | DС=С0-С1 | Кс=DС/С0 *100% | Yc=С0/С1
 | 129 693 р. | 936 67,17 р. | 36 025,8 р. | 27,75 | 1,38

## Slide 16
Предложение инвестору:
16
                Коэффициент экономии составляет: 93667,17/129693 = 0,72 года.
                Срок окупаемости проекта = 12 * 0,72 = 8,67 месяца.

## Slide 17
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
КОНТАКТЫ
tanya.apakina@yandex.ru