## Slide 1
АТОМ-
КИБЕРЩИТ
Отраслевой центр информационной безопасности
для предприятий ГК «Росатом»
Пархоменко А.С. | 2026

## Slide 2
КОНТЕКСТ РЫНКА
Почему проект нужен сейчас
25%
Годовой рост рынка ИБ в РФ
Объём 374 млрд руб., госзаказ 21,8 млрд руб. (2025)
НЕТ
Отраслевого SOC для АСУ ТП атомной отрасли
Рынок открыт. Конкуренция отсутствует
КРИТ.
Риски остановки АЭС из-за кибератак
Объекты КИИ требуют особой защиты

## Slide 3
НАШЕ РЕШЕНИЕ
Что мы создаём
Первый отраслевой SOC, заточенный под атомную отрасль
01
АСУ ТП атомных станций
Специализированный мониторинг технологических процессов
02
Объекты КИИ ГК «Росатом»
Защита критической информационной инфраструктуры
03
100% российское ПО
Полное импортозамещение, соответствие требованиям регулятора
Результат: мониторинг 24/7, реагирование на инциденты, снижение рисков остановки технологических процессов

## Slide 4
ДОРОЖНАЯ КАРТА
План реализации — 12 месяцев
1
1–2 месяца
Оформление лицензий и допусков
2
2 месяца
Закупка ПО и оборудования
3
2–3 месяца
Набор и обучение команды
4
6 месяцев
Запуск пилота на 1 предприятии
ИТОГ:
Пилот готов через 6 месяцев после получения инвестиций

## Slide 5
КОМАНДА
Кто реализует
Пархоменко Александр Сергеевич
Руководитель проекта
12 лет в информационной безопасности
Опыт работы с АСУ ТП и КИИ
ПЛАНОВЫЙ СОСТАВ SOC (К 6 МЕС.)
Руководитель SOC
1
Инженеры ИБ
2
Аналитик угроз
1
Разработчик корреляций
1
ИТОГО
6

## Slide 6
ИНВЕСТИЦИИ
Запрашиваем 40 млн руб. на 12 месяцев
Статья расходов
ФОТ (6 человек)
16 млн
ПО + оборудование
11 млн
Лицензии, допуск, пилот
8 млн
Резерв, маркетинг
5 млн
ИТОГО
40 млн
Окупаемость инвестиций
2.5 года
Точка безубыточности
7 объектов
Годовая выручка (12 мес.)
24 млн руб.

## Slide 7
ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ
Через 12 месяцев работы
Абонентская плата (1 АСУ ТП)
0,4 млн руб./мес
Разовое подключение
1,5 млн руб.
План на 12 мес.
5 объектов
Годовая выручка
24 млн
руб./год
EBITDA
18 млн
руб./год

## Slide 8
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Риски и их минимизация
Риск
Минимизация
Долгий допуск к гостайне
Начали оформление заранее
Нехватка кадров
Партнёрство с профильными вузами
Сложность интеграции с legacy
Гибкая архитектура SOC
Задержка пилота
Резерв 2 месяца в плане

## Slide 9
ПОЧЕМУ МЫ
Конкурентные преимущества
01
Отраслевая специализация
Первый SOC под атомную отрасль. Нет аналогов на рынке
02
Допуск к гостайне
Оформление в установленном порядке. Критически важно для работы
03
Импортозамещение
100% российское ПО. Полное соответствие требованиям регулятора
04
Готовность к старту
Концепция, дорожная карта и партнёры уже есть

## Slide 10
АТОМ-
КИБЕРЩИТ
Готовы к пилоту через 6 месяцев после получения инвестиций
КОНТАКТЫ
Пархоменко Александр Сергеевич
Телефон
+7 (999) 930 7889
Email
etronix@list.ru
Telegram
@etr0nix