## Slide 1
Инновационная инвалидная коляска
Герасимова Елизавета ЛИУЦП 2-1
Евдокимова Наталья ЛИУЦП 2-1
Кожокарь Андрей УТЛС 2-1
Лавриненко Иван ЛИУЦП 2-1
Мирзоев Шавкат УТЛС 2-1

## Slide 2
Состав команды
Кожокарь Андрей
Герасимова
Елизавета
Мирзоев
Шавкат
Евдокимова
Наталья
Лавриненко
Иван
Координатор
Дизайнер
Лидер
Оценщик
Аналитик

## Slide 4
1
2
3
Увеличение мобильности людей с ОВЗ
Увеличение доступности общественных мест для людей с ОВЗ
Интеграция людей с ОВЗ в современном обществе
Наши основные цели
Идея: инновационная инвалидная коляска для людей с ОВЗ

## Slide 5
Наши конкуретны
01
Scewo Bro
B-Free
TopChair S2
02
03

## Slide 6
Способная к передвижению по бордюрам и бездорожью
Наш конечный продукт и его преимущества
Инновационная инвалидная коляска
Отечественный продукт
Использование ИИ

## Slide 7
Планирование для создание структурной декомпозиции
Этап Концептуализации | Этап Планирования | Этап Развития | Этап Завершения
- Разработка концепции | - Создание СДР | - Получение лицензии | - Финальная проверка выполненных работ
- Выявление целевой аудитории | - Закрепление задач за участниками проекта | - Получение MVP | - Выход на серийное производство
- Выявление конкурентов | - Разработка базового плана проекта | - Выявление и устранение слабых сторон | - Маркетинговое продвижение
- Анализ технической реализации проекта |  |  | 

## Slide 8
Этап концептуализации | 09.04.2023 | 10.04.2023 | 11.04.2023 | 12.04.2023 | 13.04.2023 | 14.04.2023 | 15.04.2023 | 16.04.2023 | 17.04.2023 | 18.04.2023 | 19.04.2023 | 20.04.2023 | 21.04.2023 | 22.04.2023 | 23.04.2023 | 24.04.2023 | 25.04.2023 | 26.04.2023 | 27.04.2023 | 28.04.2023 | 29.04.2023 | 30.04.2023 | 01.05.2023 | 02.05.2023 | 03.05.2023 | 04.05.2023 | 05.05.2023 | 06.05.2023 | 07.05.2023 | 08.05.2023
1) Разработка концепции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2)Выявление ЦА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3)Выявление конкурентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4)Анализ технической реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Этап паланирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1)Создание СДР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2)Закрепление работ за участниками проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3) Разработка базового плана проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Этап реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1) Получение лицензии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2)Создание MVP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3)Выявление и устранение слабых сторон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Этап завершения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1)Финальная проверка выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2)Выход на серийное производство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3)Маркетинговое продвижение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Диаграмма Ганта

## Slide 9
Матрица разделения административных задач управления
 | РП | Координатор | Аналитик | Дизайнер | Администартор
Этап концептуализации |  |  |  |  | 
1) Разработка концепции | !КП | !Х | !Т | !Т | !О
2)Выявление ЦА | ЯКА | ПОх | Т | - | ТС
3)Выявление конкурентов | ЯК | П | Т | - | О
4)Анализ технической реализации проекта | ЯК | П | Т | - | О
Этап паланирования |  |  |  |  | 
1)Создание СДР | ЯКП | С | - | Т | О
2)Закрепление работ за участниками проекта | ЯК | Пх | - | Т | Т
3) Разработка базового плана проекта | ЯКП | Т | - | Т | Тх
Этап реализации |  |  |  |  | 
1) Получение лицензии | ЯТПОК | - | - | - | -
2)Создание MVP | ЯК | ПОх | Т | Т | Т
3)Выявление и устранение слабых сторон | ЯК | ПОх | Т | - | ТС
Этап завершения |  |  |  |  | 
1)Финальная проверка выполненных работ | ЯК | ПО | - | - | Т
2)Выход на серийное производство | ЯК | ПОх | Т | - | Т
3)Маркетинговое продвижение | ЯК | ПОх | Т | Т | ТС

## Slide 10
Стэйкхолдеры | Ожидаемые результаты | Мероприятия по привлечению
Медицинские учреждения | Привлечение клиентов | Реклама, участие в форумах и прочих общественных мероприятиях, акция
Социальные фонды | Наличие поставщика уникального товара | Реклама, участие в форумах и прочих общественных мероприятиях, акция
Клиенты | Отсутствие зависимости передвижений от уровневых препятствий | Реклама, участие в форумах и прочих общественных мероприятиях, акция
Инвесторы | Прибыль | Реклама, участие в форумах и прочих общественных мероприятиях, акция
Поставщики | Увеличение производственных мощностей и ассортимента продукции | Реклама, участие в форумах и прочих общественных мероприятиях, акция
Команда проекта | Заработная плата, самореализация | Специальные мероприятия по найму персонала

## Slide 11
Наименование | Сумма, тыс. руб.
Затраты на рекламу | 1 500
Получение лицензии | 30
Затраты на закупку | 3 500
Заработная плата | 800
Затраты на доставку | 5
Прибыль | 5 000
Срок окупаемости | 1
Бюджет проекта производства инновационных инвалидных колясок

## Slide 12
№ п/п | Наименование риска | Опасность | Вероятность | Значимость | Меры по снижению рисков
1. Технические риски |  |  |  |  | 
1.1 | Санкции на импортные детали | 7 | 0,8 | 5,6 | Заказ деталей из "дружественных" стран
1.2 | Некачественная сборка | 10 | 0,3 | 3 | До- и после-сборочная качественная проверка
2. Экономические риски |  |  |  |  | 
2.1 | Экономический кризис в стране и мире | 7 | 0,5 | 3,5 | Создание фонда на "черный день"
2.2 | Нехватка финансовых ресурсов | 7 | 0,7 | 4,9 | Рациональное распределение ресурсов
 | 3. Рыночные риски |  |  |  | 
3.1 | Отсутствие спроса на проект | 5 | 0,5 | 2,5 | Проведение исследований потенциальных покупателей
3.2 | Потеря позиций на рынке из-за появления конкурентов | 6 | 0,4 | 2,4 | Составление запасного плана, увеличение маркетингово бюджета
 | 4. Юридические риски |  |  |  | 
4.1 | Трудности с получением лицензии | 5 | 0,5 | 2,5 | Организация качественной документации
5. Человеческие риски |  |  |  |  | 
5.1 | Нехватка качественных кадров | 6 | 0,4 | 2,4 | Тщательный подбор персонала. Проверка квалификации персонала. Аутсорсинг кадровых ресурсов
Риски

## Slide 13
Спасибо за внимание!