## Slide 1: IT-ULSK
Интернет-портал о кластере информационных технологий Ульяновской области

## Slide 2: План реализации проекта
Этап | Задачи | Ожидаемый результат
октябрь | — Проведение интервью не менее чем с пятью компаниями Ульяновской области с целью уточнения функциональных требований разрабатываемого ресурса — Разработка концепции проекта | Проведение интервью, их расшифровка и краткое резюме. Разработанная концепция проекта.
ноябрь | — Описание пользовательских сценариев, формирование функциональных требований — Формирование и наполнение базы данных о компаниях, составляющих кластер информационных технологий Ульяновской области — Проведение интервью не менее чем с пятью компаниями Ульяновской области с целью уточнения функциональных требований разрабатываемого ресурса | Описание пользовательских сценариев и сформированные функциональные требования к порталу кластера информационных технологий Ульяновской области. Сформированная и наполненная информацией база данных об it-компаниях рагиона. Проведение интервью, их расшифровка и краткое резюме
декабрь | — Прототипирование пользовательского интерфейса разрабатываемого ресурса | Готовый набор всех страниц интернет-портала
ЭТАП I
02

## Slide 3: Встречи-интервью
Были проведены интервью со следующими компаниями и их представителями:
MST (Николай Сергеевич Фетюхин)
Simbirsoft (Олег Федосович Власенко)
АИС-Город (Валерий Михайлович Кандаулов)
Irlix (Дмитрий Владимирович Немов)
ITECH (Евгения Анатольевна Круглова)
ITM (Камиль Калимуллин)
Симбирск-М+ (Ключников Игорь Александрович)
ULSK.IT (Илья Валкин)
УмКО (Михаил Вячеславович Войт)
Agatech (Андрей Евгеньевич Клочков)
03

## Slide 4: Встреча с Н.Фетюхиным
Краткое резюме
Не хватает полноты информации – необходимо создать интернет-источник с информацией, удовлетворяющей потребности пользователей.
Отобразить базовую информацию о компании: компетенции, стек технологий, размер компании, награды, позиции в рейтингах, портфолио, выручка, количество сотрудников. А также показать возможности нетворкинга, разместить информацию об it-событиях в регионе (календарь).
Можно сделать отдельный раздел – лента новостей компаний. Раз в год можно публиковать информацию об it-ландшафте Ульяновской области (компании, конференции, вузы и пр.).
Совмещая с экскурсией, можно взять интервью у представителя компании, и на базе этого сформировать карточку компании.
04

## Slide 5: Встреча с О.Власенко
Краткое резюме
Компаниям не интересно размещение информации о себе, поскольку их пиар-группы и так этим занимаются
Если проект сможет дать компаниям клиентов, то их интерес резко возрастет
Не все компании заинтересованы в обычных студентах. Наиболее ценная ЦА – толковая зона абитуриентов, который город сильно теряет. Нужно показать всю цепочку пути айтишника, всю систему, показать учебные заведения и дальнейшую траекторию развития.
На будущее можно выделить еще несколько ЦА
– Ульяновск, Ульяновская область
– школьники и их родители
05

## Slide 6: Встреча с В.Кандауловым
Краткое резюме
У проекта должна быть связка с образовательной траекторией и Политехом. Например, показывать список компетенций, необходимых для определенной вакансии или наоборот, после какой специальности, где можно работать.
Сильный визуал и информативность, а не справочник.
Проект должен попадать в определенную нишу, чтобы его могли найти в поиске и он был актуальным.
Проект может повысить узнаваемость региона и прорекламировать его, что привлечет абитуриентов поступать в Ульяновской области
06

## Slide 7: Встреча с Д.Немовым
Краткое резюме
07
Разобщенность может быть связана с тем, что здесь все самостоятельные предприниматели, компании в том числе и конкуренты друг у друга.
Нехватка умных студентов. Нужно научиться удерживать выпускников. Потому что мы продолжаем их обучать, они просто садятся и уезжают, и мы их где-то подхватываем, но уже не в Ульяновске, а в Московской области.
Компаниям необходимо работать непосредственно с вузами, направлять на кафедры своих людей. Формировать план обучения, исходя из реальных производственных задач.
Больше думать про контекст. Самое ценное – это видение, которое нужно нарисовать. То есть, понять за счет чего объединить. Самая простая связь, которая на поверхности – это связь студент-сотрудник. И его более простая и высокая готовность к тому, что у нас будет здесь происходить.

## Slide 8: Встреча с Е.Кругловой
Краткое резюме
08
Любая проблема IT отрасли — это ресурсы, потому что это самая зависимая отрасль от ресурсов, а ресурсы — это люди, это сотрудники, это интеллект, который есть в этих сотрудниках.
Проблема недостатка какой-то агрегированной информации существует, за 10 лет ситуация не изменилась.
На вопрос о необходимой информации должна отвечать сама аудитория, которая ищет эту информацию. Это должна быть информация, которая точно даст понимание, что это за компания, чем конкретно она занимается в IT-отрасли.

## Slide 9: Встреча с К.Калимуллиным
Краткое резюме
Информационный портал — не новинка, поэтому, возможно, но не обладает уникальностью, которая поможет ему продержаться. Информацию можно найти на более крупных площадках в интернете.
Чтобы портал был интересен в нем были заинтересованы сами компании, нужно переработать идею и добавить что-то более уникальное.
Собрать комьюнити (мозговой штурм), чтобы обсудить возможные идеи по порталу и по тому, как его можно использовать.
Как идея, публиковать на портале информацию о продуктах сделанных в Ульяновске (made in Ульяновск)
09

## Slide 10: Встреча с И.Валкиным
Краткое резюме
Кадры — главная проблема IT отрасли на данный момент.
Портал может помочь решить проблему с кадрами за счет студентов в какой-то мере.
С компаний нужно брать устное согласие на размещение информации, можно брать информацию из открытых источников.
В карточке компании точно должно быть: основные направления деятельности, в каких нишах работает, возможно основные заказчики, специализация, в плане техпроцесс, языки программирования, в том числе сопутствующие какие-то, IT-консалтинг, маркетинг, дизайнерские услуги, социалка, количество сотрудников.
10

## Slide 11: Встреча с И.Ключниковым
Краткое резюме
Проблемы IT компаний: они всегда были ориентированы на заказчика, с зарубежными заказчиками проблемы, а местный рынок ещё не сформировался. «Кадровый голод» — не возможно устроить всех на желаемую должность, а некоторых кадров не хватает. Компании заинтересованы в привлечении новых кадров, особенно молодых.
В карточке компании хотелось бы видеть такую информацию, чтобы люди захотели устраиваться в эту компанию. Не нужно согласовывать информацию, которая размещена на официальном сайте.
Важно рассказывать, что IT отрасль шире, чем просто программирование.
11

## Slide 12: Встреча с М.Войтом
Краткое резюме
Существует проблема отсутствия кадров и специалистов IT отрасли.
Возможно, современные студенты не так осведомлены об IT компаниях региона.
Информации об IT компаниях региона достаточно много, однако не будет лишним открыть дополнительный портал.
Нужно больше информации о мероприятиях в регионе: для кого они, зачем людям из других регионов на них приезжать.
Стоит собирать больше информации о компаниях, о которых мало известно, чтобы расширять базу. Так как о небольших новых компаниях мало отзывов, следовательно меньше доверия со стороны заказчиков и соискателей.
12

## Slide 13: Встреча с А.Клочковым
Краткое резюме
13
Проблема IT отрасли — низкий уровень образования и неактуальные знания у студентов и стажеров.
Проект будет полезен, если к нему подключится, например, Министерство образования
Важно сделать акцент на стажировках, практиках для дипломных работ и курсовых, так как такой информации мало в интернете

## Slide 14: Концепция
IT-ULSK – интернет-портал о кластере информационных технологий Ульяновской области.
Несмотря на высокий уровень развития ИТ-отрасли, существует проблема недостатка полноты информации и дефицита кадров в компаниях региона. Проект, предоставляя обширные и актуальные данные о ключевых компаниях, технологических инновациях, событиях и новостях в сфере информационных технологий, размещая актуальные программы стажировок и вакансии, может решить данную проблему.
ПРОБЛЕМА
14

## Slide 15: Концепция
ЦЕЛЕВЫЕ АУДИТОРИИ
IT-компании Ульяновска. Юридические лица, зарегистрированные в Ульяновской области и осуществляющие свою деятельность в сфере информационных технологий. Интерес: обновление кадров, привлечение новых сотрудников.
IT-компании Ульяновска
Юридические лица, зарегистрированные в Ульяновской области и осуществляющие свою деятельность в сфере информационных технологий. Интерес: обновление кадров, привлечение новых сотрудников.
Соискатели
Специалисты. Интерес: понять тенденции рынка, определить вектор профессионального развития.
Студенты. Интерес: понять и найти точки входа в профессию, подобрать релевантные программы стажировок или вакансию.
Потенциальные клиенты
Категория, ищущая it-решения для своих бизнес-потребностей. Интерес: принятие решения о сотрудничестве с помощью сравнения характеристик.
15