## Slide 1: Чат-бот для сервиса создания ученических портфолио
Команда «Technic»
NSUEM TEAM

## Slide 2
Сусоев Алексей
Руководитель проекта
Помощник руководителя
Князева Кристина
Аналитик
Максимова Лилия
Команда «Technic»
NSUEM TEAM

## Slide 3
Аскаров Тимур
Архитектор проекта
Разработчик
Ломиворотов Вадим
Маллаев Яков
Тестировщик
Команда «Technic»
NSUEM TEAM

## Slide 4: Пользователи
Компания 4portfolio с 2012 года занимается облачными решениями для размещения портфолио учеников без привязки к образовательной организации. После включения обязательного пункта о цифровом (электронном) портфолио в ФГОС в компанию пришло множество вузов с запросом на сотрудничество.
К платформе подключаются отдельные обучаемые, школы, университеты, колледжи и работодатели для которых будет актуально наше решение. Аудитория, которая будет работать с нашим решением,— все пользователи сайта: преподаватели вузов, учителя, студенты, школьники, родители, работодатели.

## Slide 5: Проблемы
Как была выявлена проблема? Какую проблему мы решали?
Наша команда создаёт чат-бота, который сможет ответить на большинство возникших вопросов у пользователя сайта. В случае невозможности помочь, сохранить обращение для дальнейшего обучения бота и направить информацию к специалисту для обратной связи.
Проблема была выявлена заказчиком, после чего у него появилась потребность в чат-боте.
Что происходило с пользователями, когда они сталкивались с проблемой?
Раньше пользователи, сталкиваясь с проблемами, обращались в тех. поддержку сайта, ожидая ответа неопределённое время.
Благодаря нашему чат-боту пользователи смогут получать ответы сразу.

## Slide 6: Решение
Как устроено
Мы создали чат-бота с помощью платформы Dialogflow, который отвечает на большинство возникших вопросов у пользователя.
В случае невозможности помочь, он сохраняет обращение для дальнейшего обучения и направляет информацию к специалисту для обратной связи.
Обратная связь заказчика

## Slide 7
За месяц работы наша команда изучила проблему и разработала чат-бота, исходя из потребностей пользователя.

## Slide 8: Затраты на проект
Каждый участник нашей команды уделял несколько часов в неделю на реализацию проекта.
Материальные расходы на проект отсутсвуют.
Также, огромный вклад в развитие команды и проекта внесли наши наставники Андрей Игоревич и Наталья Сергеевна
Дальнейшие затраты на проект не планируются, т.к. проект будет передан заказчику.
Прим: Пестунов Андрей Игоревич — Заведующий кафедрой, кандидат физико-математических наук, доцент.
Ермашкевич Наталья Сергеевна — кандидат экономических наук, старший преподаватель.

## Slide 9: Перспективы
Чат-бот будет передан заказчику для дальнейшей интеграции на сервис и последующего администрирования.
Поддержкой и администрированием чат-бота также будет заниматься заказчик.

## Slide 10: Первоначальный план
10-27 мая
Обсуждение, доработка, обучение, тестирование и согласование
26 апреля
Выбор платформы.
28 мая - 3 июня
Установка и настройка чат-бота на портале.
28 апреля - 8 мая
Разработка структуры, интерфейса, перечня вопросов и возможных ответов.

## Slide 11: Как в итоге получилось
Разработка структуры и перечня вопросов и возможных ответов далось нам сложнее.
При разработке с нуля было сложно определиться с чего начать разработку, а также сразу сориентироваться в функционале платформы Dialogflow из-за чего были сдвинуты сроки работы Помимо этого потребовалось больше времени как на работу с сайтом 4portfolio, так и на проработку вопросов и ответов
Выбор платформы.
26 апреля
Самым простым было выбрать платформу, с чем мы успешно справились
Разработка структуры, интерфейса, перечня вопросов и возможных ответов.
28 апреля - 8 мая

## Slide 12: Как в итоге получилось
В итоге работа была выполнена в срок, несмотря на события риска, связанные с неточным определением временных рамок проекта.
Из-за сдвижения сроков пришлось в ускоренном темпе обсуждать с заказчиком проделанную работу, дорабатывать недочёты и обучать чат-бота.
Установка и настройка чат-бота на портале.
28 мая - 3 июня
Обсуждение, доработка, обучение, тестирование и согласование
10 мая - 27 мая

## Slide 13: Роли в команде
Руководителем проекта вызвался быть наиболее заинтересованный в результате человек - Алексей, который организовывал всю работу, следил за ходом её выполнения и принимал участие.
Руководитель проекта
Помощник руководителя
Помощник руководителя - Кристина. Она консультировала, помогала и напоминала остальным участникам команды о своих обязанностях.
Аналитик
Аналитик - Лилия, занималась составлением и редактированием списка вопросов для чат-бота

## Slide 14: Роли в команде
Тестировщик - Тимур, разрабатывал, проверял и модифицировал сценарии тестирования. А также согласовывал разработанные сценарии тестирования с архитектором и разработчиком.
Архитектор проекта
Разработчик
Основной разработкой чат-бота занимался Вадим, который отвечал за написание кода и выполнения работ по устранению дефектов в разработанном решении.
Архитектор проекта - Яков, занимался выбором и изучением платформы для разработки, а также организацией и контролем работы над чат-ботом
Тестировщик

## Slide 15: Сложности
Неоднократное изменение полученного результата для получение наилучшего результата.
Согласование времени для совместной работы из-за занятости отдельных участников команды.
Разногласия, связанные с разными точками зрения на функционал бота.

## Slide 16: Чему удалось научиться
Работать в команде и принимать совместные решения
Использовать возможности платформы Dialogflow
Анализировать функционал сайта и выявлять его проблемы
Взаимодействовать с заказчиком и работать по ТЗ
Планировать время и составлять план работы
Создавать, обучать и тестировать чат-ботов

## Slide 17: —ДЕМОНСТРАЦИЯ РЕШЕНИЯ—

## Slide 18: Послесловие
Заявку не подавали из-за отсутствия сил и времени для ещё одного проекта
Советы будущим участникам
Развитие проекта по окончание интенсива?
Не планируется.
Не пропускать мероприятия.
Не откладывать на последний момент.
Вести подробную хронологию событий.
Желание участвовать в других событиях и проектах вуза по проектной деятельности?
Будем участвовать если появится интересная идея для проекта.
01
02
03
04
Подана ли заявка на участие Архипелаг 2121?
Желание команды стать резидентами “Бизнес-лаборатории НГУЭУ”
05
Желание отсутствует

## Slide 19: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!