## Slide 2
ПЛАН РАЗВИТИЯ
ЧТО ДЕЛАЕМ | ПЕРИОД | ОТВЕТСТВЕННЫЙ
Этап 1 Открытие ООО Документы подтверждающие открытие в формате .pdf ( для отчета ) Создание технического задания | 08.2024-09.2024 | Киреев А.А.
2 Этап Закупка материалов Подключение программ к роботу, а также проверка работоспособности Разработка приложения для подключения к роботу и управлением им дистанционно | 09.2024-12.2024 | Буренин К.Р.
3 Этап Создание UX-UI дизайна сайта проекта Программирование Разработка дизайна и конструкции робота Разработка программы для дистанционного управления Подключение ИИ | 01.2025-03.2025 | Киреев А.А,