ПАСПОРТ СТАРТАП-ПРОЕКТА

Использование имитационного моделирования для построения демографических моделей

| Наименование Получателя гранта | НИЯУ МИФИ |
| --- | --- |
| ИНН Грантополучателя | ИНН 7724068140 |
| Наименование акселерационной программы | «Акселерационная программа НИЯУ МИФИ» |
| Дата начала реализации акселерационной программы | Октябрь 2022 г. |
| Дата заключения и номер Договора | № 70-2022-000888 от 20 октября 2022 г. |

Общая информация о стартап-проекте

| Название стартап-проекта | Использование имитационного моделирования для построения демографических моделей |
| --- | --- |
| Команда стартап-проекта | Левадний Егор Игоревич |
| Технологическое направление | Гос. Управление |
| Описание стартап-проекта (технология/ услуга/продукт) | Разработка имитационной демографической модели, учитывающей структуру общества и иные существенные социально-экономические характеристики |
| Актуальность стартап-проекта (описание проблемы и решения проблемы) | Демографические модели могут помочь политике эффективнее планировать и использовать ресурсы, посредством прогноза численности и структуры населения |
| Технологические риски | Не точная модель |
| Потенциальные заказчики | Министерства РФ |
| Бизнес-модель стартап-проекта (как вы планируете зарабатывать посредствам реализации данного проекта) | Реализация для гос. заказчика сервиса для моделирования структуры и количества населения |
| Обоснование соответствия идеи технологическому направлению (описание основных технологических параметров) | Использование имитационного моделирования с учетом структуры и социально-экономических характеристик общества позволит построить модель, используя которую различные Министерства смогут эффективнее реализовывать и проводить экономические и социальные политики |

Порядок и структура финансирования

| Объем финансового обеспечения | 1 000 000 руб. |
| --- | --- |
| Предполагаемые источники финансирования | Государственный бюджет |
| Оценка потенциала «рынка» и рентабельности проекта | 20% за счет гос. заказчиков |

Календарный план стартап-проекта

| Название этапа календарного плана | Длительность этапа, мес. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| Анализ демографической ситуации | 1 | 250 000 |
| Создание концепции информационной системы | 2 | 250 000 |
| Создание концепции математической модели | 2 | 250 000 |
| Реализация математической модели | 3 | 250 000 |
| ИТОГО: | 8 | 1 000 000 |

Предполагаемая структура уставного капитала компании (в рамках стартап-проекта)

| Участники формирования стартапа | Размер доли, руб. | % |
| --- | --- | --- |
| Левадний Егор Игоревич | 1 000 000 | 100 |
| ИТОГО: | 1 000 000 |  |

Команда стартап- проекта

| ФИО | Должность | Контакты | Выполняемые работы в проекте | Образование/опыт работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Левадний Егор Игоревич | Разработчик | +79033662907 | Создание модели | Студент 4 курса |

# Text boxes

8

8

8