ПАСПОРТА СТАРТАП-ПРОЕКТА

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общая информация о стартап-проекте | |
| Название стартап-проекта | ESG-платформа для предпринимателей . |
| Команда стартап-проекта | 1.Татьяна Зайфиди  2.Фокина Анастасия  3.Елизавета Тарасова  4. Ле Хоанг Минь |
| Ссылка на проект в информационной системе Projects |  |
|  |  |
| Технологическое направление | Энерджинет  Эдунет |
| Описание стартап-проекта  (технология/ услуга/продукт) | Платформа для бизнеса, которая поможет компаниям совершенствоваться в соответствии с факторами ESG-стратегии.  Руководство будет ставить глобальные и узкие задачи по каждому из факторов, получать советы по целям от платформы, отслеживать прогресс сотрудников по E-фактору и статистику состава кадров по S- фактору.  Интеграция ESG-факторов через специальную электронную платформу в стратегию развития компании помогает учитывать возможное негативное воздействие различных нефинансовых рисков: управленческих, социальных, экологических, своевременно разрабатывать мероприятия по предотвращению их возникновения и минимизации возможного ущерба, что, в свою очередь, оказывает благоприятное влияние на конкурентоспособность компании. |
| Актуальность стартап-проекта (описание проблемы и решения проблемы) | В настоящее время многие компании(отели) хотят внедрить ESG-концепцию в свой бизнес, однако не знают с чего начать. Наша платформа поможет не только тем, кто в начале своего “зеленого” пути, но и тем, кто уже не понаслышке знаком с ESG-концепцией и хочет выйти на новый уровень благодаря ей. |
| Технологические риски | * Отключение интернета * Утечка данных * Прекращение поддержки ПО от стороннего провайдера * Невозможность использования платформы на старом оборудование * Снижение потребительской способности |
| Потенциальные заказчики | Компании, внедряющие устойчивое развитие бизнеса |
| Бизнес-модель стартап-проекта (как вы планируете зарабатывать посредствам реализации данного проекта) | Предполагаются адресные продажи компаниям, стоимость подписки 100 000 рублей. Также раз в год предлагается получить пакет обновлений за 30 000 рублей.  Точка безубыточности проекта - 17 продаж. |
| Обоснование соответствия идеи технологическому направлению (описание основных технологических параметров) | Эдунэт- просвещение компаний в рамках ESG, обучение новым инновационным и экологичным методам ведения отельного бизнеса.  Энерджинет - помощь нашей планете и экономия энергии как вторичный эффект от внедрения ESG-платформы и следования Е-трекам. |
| 2. Порядок и структура финансирования | |
| Объем финансового обеспечения | 1692000 руб. |
| Предполагаемые источники финансирования | Частные инвесторы  Банковский кредит |
| Оценка потенциала «рынка» и рентабельности проекта | Потенциал рынка высокий, в  России есть много компаний, у которых есть проблемы, связанные с ESG, и мы полностью можем им помочь. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Календарный план стартап-проекта  |  |  |  | | --- | --- | --- | | Название этапа календарного плана | Длительность этапа, дн | Затраты, руб. | | Поиск идеи проекта и ее формирование, работа с актуальностью, уникальностью решения поставленной проблемы и поиск ЦА | 17 | - | | Создание маркетингового опроса, его проведение и анализ | 14 | - | | Планирование сроков реализации | 2 | 607 500 | | Найм кадров и проведение планерки по распределению обязанностей | 11 | 295 000 | | Расчет бюджета и структурное планирование | 13 | 6000 | | Работа над демо-версией сайта и его дизайном | 42 | 150 000 | | Поиск источников инвестирования | 30 | - | | Выпуск пилотной версии сайта + прогноз состояния с последующим заключением контрактов | 21 | 150 000 | | Выпуск конечного продукта, подготовка документации и подведение итогов | 21 | 300 500 | | Анализ недочетов прошлой версии и их совершенствование | 7 | - |   Итого: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Предполагаемая структура уставного капитала компании (в рамках стартап-проекта)  |  |  |  | | --- | --- | --- | | Участники | Размер доли (руб.) | % | |  | | Зайфиди Т. А | 2500 | 25 |  | | Тарасова Е. А | 2500 | 25 |  | | Фокина А. Д | 2500 | 25 |  | | Ле Х. М | 2500 | 25 |  | | Размер Уставного капитала (УК) | 10 000 | 100 |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Команда стартап- проекта | | | | |
| Ф.И.О. | Должность (роль) | Контакты | Выполняемые работы в Проекте | Образование/опыт работы |
| 1.Татьяна Александровна Зайфиди | Руководитель | 89206472123 | Руководство и распределение обязанностей  Составление опроса  Создание интерфейса платформы  Составление бюджета  Корректировка и создание окончательной версии паспорта проекта | Неполное высшее образование |
| 2.Анастасия Денисовна Фокина | Дизайнер | 892665111223 | Составление опроса  Проведение опроса  Составление анализа и отчетности по опросу  Подготовка презентации проекта  Lean Canvas | Неполное высшее образование |
| 3.Елизавета Анлреевна Тарасова | Аналитик | 89037119755 | Координация проекта  Составление опроса  Создание интерфейса платформы  Создание таблиц: матрица ответственности, календарный график  Разработка маркетинговой кампания проекта | Неполное высшее образование |
| 4. Ле Хоанг Минь | Исполнитель | 89096719605 | Изучение информации по ESG теории  Составление опроса  Создание опроса на платформе Гугл Форм  Заполнение паспорта проекта | Неполное высшее образование |