**Паспорт проекта**

|  |
| --- |
| **1.     Общая информация о стартап-проекте** |
| Название стартап-проекта | Виртуальный ассистент "Ординатор" |
|  |
| Команда стартап-проекта | 1. Буняк Леонид Александрович |  |
| 2. Носов Кирилл Владимирович |  |
| 3. Баранов Максим Александрович  |  |
| Ссылка на проект в информационной системе Projects |   |  |
| Технологическое направление | Здравоохранение |  |
|  |
| Описание стартап-проекта (технология/ услуга/продукт)  | Технология/продукт |  |
| Актуальность стартап-проекта (описание проблемы и решения проблемы) |  Главная головная боль для медицинских работников - это диаграммы, анализы и их расшифровки. ПО использует ИИ, чтобы сократить время, которое врачи тратят на оцифровку диаграмм и анализов и выдает предположительный диагноз и возможно план лечения.  |  |
| Технологические риски | 1. Отсутствие It-инфраструктуры в мед. учреждениях 2. Сложность в использовании для мед. персонала 3. Аварии и перебои работы сети интернет |  |
|  |
| Потенциальные заказчики  | 1. Минздрав РФ,
2. Медицинские холдинги,
3. Поставщики компьютерного оборудования
4. Минцифры РФ
5. Фармацевтические компании
6. Страховые компании
7. Компании, занимающиеся разработкой
 |  |
|  |
| Бизнес-модель стартап-проекта (как вы планируете зарабатывать посредствам реализации данного проекта)  | 1. Продажа технологии2. Продажа лицензии на использование  |  |
| Обоснование соответствия идеи технологическому направлению (описание основных технологических параметров) |  Работа системы осуществляется с результатами диагностики пациентов. |  |
| **2. Порядок и структура финансирования**  |  |
| Объем финансового обеспечения |   |  |
| 4406300 рублей  |  |
| Предполагаемые источники финансирования | 1. Гранты
2. Инвестиции
 |  |
| Оценка потенциала «рынка» и рентабельности проекта |   |  |

|  |
| --- |
| **3.** Календарный план стартап-проекта |
| Название этапа календарного плана | Длительность этапа, в днях | Стоимость, руб. |
|  Разработка алгоритмов и обучение ИИ | 90  | 1 800 000,00  |
| Заполнение ИИ данными (диагнозы, диаграммы и т. д.) |  5 | 70 000,00  |
| Создание технической части |  25 | 500 000,00  |
| Создание визуальной части | 15 | 100 000,00  |
| Интеграция ПО в программы системы Здравоохранения | 30 | 400 000,00  |
| Тестирование ПО | 15 | 50 000,00  |
| Поддержание бесперебойной работы в гарантийный срок (6 месяцев) | 180 | 0 |
| Добавление новых функций в гарантийный срок (6 месяцев) | 180 | 0 |
| Итого: | **540** | **2 920 000,00**  |

|  |
| --- |
| **4.** Предполагаемая структура уставного капитала компании (в рамках стартап-проекта) |
| Участники  |   |
| Размер доли (руб.) | % |
| 1.Носов Кирилл Владимирович | 5000 | 33.33  |
| 2.Буняк Леонид Александрович | 5000 | 33.3 |
| 3.Баранов Максим Александрович | 5000 | 33.3 |
| Размер Уставного капитала (УК) | 15000 | 100 |

|  |
| --- |
| **5.** Команда стартап- проекта  |
| Ф.И.О. | Должность (роль)  | Контакты  | Выполняемые работы в Проекте | Образование/опыт работы |
| Носов Кирилл Владимирович | Руководитель проекта |  +7905788685 | Управление, постановка задач | Высшее |
| Буняк Леонид Александрович | Менеджер проекта | +79773660366 | Выполнение задач | Высшее |
| Баранов Максим Александрович | Менеджер проекта | +79163438180 | Выполнение задач | Высшее |