Паспорт проекта D-Help

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общая информация о стартап-проекте | | | | | | |
| Название стартап-проекта | | | D-Help | | | |
| Команда стартап-проекта | | | 1. Рудько Зарина 2. Семигин Егор 3. Кубышев Михаил | | | |
| Технологическое направление | | | TechNet | | | |
| Описание стартап-проекта | | | Суть проекта заключается в помощи людям с проблемами со слухом при общении с людьми, не знающими язык жестов.  Мы хотим разработать очки, которые обеспечат лёгкую коммуникацию людям с нарушениями слуха. | | | |
| Актуальность стартап-проекта | | | Актуальностью проекта являются данные выявленные проблемы: в России более 13 миллионов людей с нарушением слуха. В мире таких людей около 430 миллионов или 5% от населения. Также, прогнозируется увеличение этого количества. Поэтому существует необходимость в наличии устройства, которые может упростить жизнь всем. | | | |
| Технологические риски | | | В начале продаж можно столкнуться с недоверием аудитории к нашему продукту.  Риск проблем с разработкой.  Риск сбоев, как и у любой техники. Возможное отсутствие прибыли. | | | |
| Потенциальные заказчики | | | Гос. учреждения (реабилитационные центры, спец. школы, больницы)  Коммерческие организации, которые работают с инвалидами | | | |
| Бизнес-модель стартап-проекта | | | 1. Прибыль от продажи очков 2. Прибыль от подписки на дополнительные услуги 3. Прибыль от партнёрских соглашений, например, с медицинскими учреждениями или специализированными магазинами 4. Прибыль от инвесторов | | | |
| Обоснование соответствия идеи технологическому направлению | | | Инновационность  Необходимость наличия высокотехнологичных элементов  Системное программное обеспечение  Рост технологий, связанных с искусственным интеллектом | | | |
| 1. Порядок и структура финансирования | | | | | | |
| Объём финансового обеспечения | | | 4 895 000 руб | | | |
| Предполагаемые источники финансирования | | |  | | | |
| Оценка потенциала рынка и рентабельности проекта | | |  | | | |
| 1. Календарный план стартап-проекта | | | | | | |
| Название этапа календарного плана | | | Длительность этапа, мес | | Стоимость, руб | |
| Разработка программы | | | 3 | | 3,5 млн руб | |
| Создание очков | | | 5 | | 400 тыс руб | |
| Встраивание программы в очки | | | 2 | | 600 тыс руб | |
| Испытание продукта на получение информации | | | 1 | | 65 тыс руб | |
| Испытание продукта на передачу информации | | | 1 | | 65 тыс руб | |
| Совместные испытания продукта | | | 1 | | 65 тыс руб | |
| Реклама и запуск продаж | | |  | | 200 тыс руб | |
| Итого: 4 895 000 руб | | | | | | |
| 1. Предполагаемая структура уставного капитала (в рамках стартап проекта) | | | | | | |
| Участники | | | Размер доли, руб | | % | |
| Рудько Зарина | | | 10000 | | 45 | |
| Семигин Егор | | | 10000 | | 45 | |
| Кубышев Михаил | | | 2200 | | 10 | |
| Размер уставного капитала | | | 22200 | | 100 | |
| 1. Команда стартап-проекта | | | | | | |
| Фамилия Имя | Должность (роль) | Контакты | | Выполняемые работы | | Образование, опыт работы |
| Семигин Егор | Координатор, генератор идей | 89099503070 | | Координация действий и решений, выявление основных идей. | | Государственный университет управления, неоконченное высшее образование |
| Рудько Зарина Анатольевна | Завершитель, исполнитель, генератор идей, исполнитель,гар мониззатор | 89115223419 | | Работа с информацией, ее структурировани е. Поддержка гармонии в команде. Работа с дизайном - внешней составляющей продукта и его презентацией. | | Государственный университет управления, неоконченное высшее образование |
| Кубышев Михаил | Оценщик | 89094758488 | | Работа с информацией и ее структурировани е. | | Государственный университет управления, неоконченное высшее образование |