Паспорт проекта D-Help

|  |
| --- |
| 1. Общая информация о стартап-проекте
 |
| Название стартап-проекта | D-Help |
| Команда стартап-проекта | 1. Рудько Зарина
2. Семигин Егор
3. Кубышев Михаил
 |
| Технологическое направление  | TechNet |
| Описание стартап-проекта | Суть проекта заключается в помощи людям с проблемами со слухом при общении с людьми, не знающими язык жестов.Мы хотим разработать очки, которые обеспечат лёгкую коммуникацию людям с нарушениями слуха. |
| Актуальность стартап-проекта | Актуальностью проекта являются данные выявленные проблемы: в России более 13 миллионов людей с нарушением слуха. В мире таких людей около 430 миллионов или 5% от населения. Также, прогнозируется увеличение этого количества. Поэтому существует необходимость в наличии устройства, которые может упростить жизнь всем. |
| Технологические риски | В начале продаж можно столкнуться с недоверием аудитории к нашему продукту.Риск проблем с разработкой.Риск сбоев, как и у любой техники. Возможное отсутствие прибыли. |
| Потенциальные заказчики | Гос. учреждения (реабилитационные центры, спец. школы, больницы) Коммерческие организации, которые работают с инвалидами |
| Бизнес-модель стартап-проекта | 1. Прибыль от продажи очков
2. Прибыль от подписки на дополнительные услуги
3. Прибыль от партнёрских соглашений, например, с медицинскими учреждениями или специализированными магазинами
4. Прибыль от инвесторов
 |
| Обоснование соответствия идеи технологическому направлению | ИнновационностьНеобходимость наличия высокотехнологичных элементов Системное программное обеспечениеРост технологий, связанных с искусственным интеллектом  |
| 1. Порядок и структура финансирования
 |
| Объём финансового обеспечения  | 4 895 000 руб  |
| Предполагаемые источники финансирования |  |
| Оценка потенциала рынка и рентабельности проекта |  |
| 1. Календарный план стартап-проекта
 |
| Название этапа календарного плана | Длительность этапа, мес | Стоимость, руб |
| Разработка программы | 3 | 3,5 млн руб |
| Создание очков | 5 | 400 тыс руб |
| Встраивание программы в очки | 2 | 600 тыс руб |
| Испытание продукта на получение информации | 1 | 65 тыс руб |
| Испытание продукта на передачу информации | 1 | 65 тыс руб |
| Совместные испытания продукта  | 1 | 65 тыс руб |
| Реклама и запуск продаж |  | 200 тыс руб |
| Итого: 4 895 000 руб |
| 1. Предполагаемая структура уставного капитала (в рамках стартап проекта)
 |
| Участники  | Размер доли, руб | % |
| Рудько Зарина  | 10000 | 45 |
| Семигин Егор | 10000 | 45 |
| Кубышев Михаил  | 2200 | 10 |
| Размер уставного капитала  | 22200 | 100 |
| 1. Команда стартап-проекта
 |
| Фамилия Имя | Должность (роль) | Контакты | Выполняемые работы | Образование, опыт работы |
| Семигин Егор | Координатор, генератор идей | 89099503070 | Координация действий и решений, выявление основных идей.  | Государственный университет управления, неоконченное высшее образование |
| Рудько Зарина Анатольевна | Завершитель, исполнитель, генератор идей, исполнитель,гар мониззатор | 89115223419 | Работа с информацией, ее структурировани е. Поддержка гармонии в команде. Работа с дизайном - внешней составляющей продукта и его презентацией. | Государственный университет управления, неоконченное высшее образование |
| Кубышев Михаил  | Оценщик  | 89094758488 | Работа с информацией и ее структурировани е. | Государственный университет управления, неоконченное высшее образование |