Создание автоматизированной обучающей 
платформы инфографики «Shape»

Направление: Эдунет

Команда проекта: Кобцева Дарья, Николаев Глеб, Во Тхи Лам Шинь, Юдина Елена, Сикерина Екатерина, Молчанова Елизавета

Конкурентные преимущества:

- Информативно читаемый визуал

- Возможность обучения по результату

- Уменьшение временных ресурсов

- Самореклама за счёт демонстрации готового продукта

- Актуальность во всех сферах деятельности человека

Цели:

- Разработка теоретически-практической части платформы

- Создание уникального визуального оформления платформы

- Внедрение платформы в повседневную жизнь целевой аудитории

ЦА: Обучающиеся в учебных заведениях, преподаватели, коучи, компании и их работники, бизнесмены и все желающие

Конечный продукт: платформа с шаблонами для презентации, комплекс обучающих видео, теоретический разбор, брифование

Проблема: Низкий уровень осведомлённости людей в сфере визуальный коммуникаций; нехватка времени для разработки качественных презентаций; однотипность и непонятность шаблонов для восприятия; плохая презентация –> потеря клиентов –> потеря прибыли.

Сегментация рынка: Работа происходит в сфере Эдунет. Данный рынок основывается на разработке продуктов и сервисов, которые вовлекают человека в развитие и реализацию своего потенциала. В настоящее время рынок эдунета развивается в онлайн направлении. Поэтому основная цель нашей платформы не только в удобстве создания презентаций, но и максимальном развитии человеческих навыков для создания презентаций.

Конкуренция: Мы уникальные на данном рынке, но существуют платформы с похожей специализацией, которые хорошо распространены и имеют высокую популярность, а именно: canva, slidesgo, powerpoint

Анализ конкурентов:

| - Canva | + готовые шаблоны + понятный интерфейс + расположение главных функций в меню | - устаревший дизайн (не обновляется) - ограничение в шрифтах - невозможность видоизменений изображений - копирование идей |
| --- | --- | --- |
| - Slidesgo | + бесплатные образцы + разнообразные тематики и структуры + при скачивании все элементы скачиваются автоматически | - небольшое количество презентаций - копирование идей - отсутствие универсальных дизайнов |
| - Powerpoint | + понятный интерфейс + постоянное редактирование + возможность добавлять графические и звуковые материалы + подходит для новичков | - отдельное подключение - не адаптивность под разные типы устройств - устаревшая платформа |
| Общее |  | - отсутствие обучающих материалов, из-за нехватки которых невозможно получение навыков на данных платформах в данных сферах |

Структурная декомпозиция работ:

Проект разборки и внедрения платформы «Shape»

| Концептуализация: Анализ рыночных предложений по изучению ниши визуальных коммуникаций через презентации: 1-разработка уникальных направлений на платформе shape 2-оценка реальных возможностей внедрения платформы 3-анализ целевых клиентов, заинтересованных в создании презентаций 4-анализ конкурентного рынка услуг в виде электронных платформ презентационных услуг 5-выбор оптимального плана разработки и развития платформы | Планирование: 1-выбор программного обеспечения платформы 2-планирование рабочей силы, участвующей в проекте 3-рассчёт планируемого финансирования для реализации платформы 4-рассчёт необходимого времени для создания платформы | Реализация: 1-эксперементальный запуск 2-устранение ошибок, выявленных после экспертизы, ответственными лицами 3-пробная рекламная кампания | Финальная презентация: 1-коллаборация с профессиональными специалистами 2-привлечение первичной аудитории и получение первой обратной связи 3-постоянное совершенствование и корректировка в соответствии с обратной связью клиентов |
| --- | --- | --- | --- |

Диаграмма Ганта

Функционал платформы:

- IT-специалист

- Маркетолог

- Команда дизайнеров

- Экономист

- Юрист

- Коучи для образовательных вставок

- Администратор

Матрица разделения административных задач

| Работы/команда | Р.П. | IT | Маркет. | Дизай. | Эконом. | Юрист | Коучи | Админ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Разработка направлений | !ПОКХ | ПТМ | РТМ | РПТМ |  |  | М | М |
| 1.2 Оценка возможностей | !КХ | !ПОКТС |  |  | РПТ+/-С | РПТС |  |  |
| 1.3 Анализ ЦА | КА |  | ЯОКТСМ |  |  |  |  |  |
| 1.4 Анализ конкурентов | КА |  | ЯОКТСМ |  |  |  |  |  |
| 1.5 Выбор оптим. плана | 1ПКА | РОС | РПОС | РОС | РОП+/-С | РОП+/-С | РОС | РОС |
| 2.1 Выбор программного обеспечения | КА | ЯПОКТС |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Планирование рабочей силы | ЯПОКА |  | ОПМС+/- |  |  |  |  |  |
| 2.3 Планирование финалов | !ПКХ | РТСМ | РПСМ | РС | РПОКТ+/-С | РПОТ+/-С | РС | РС |
| 2.4 Расчёт дедлайнов | !ПКА | РО+/-С | РО+/-С | РО+/-С | РО+/-С | РО+/-С | РО+/-С |  |
| 3.1 Экспериментальный запуск | ПКА | ЯОПТС |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Устранение ошибок | КА | ЯОТС |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 Пробная рекламная кампания | !ПКХ | Р | РОКПТСМ | РТ | Т+/- | Т+/- |  |  |
| 4.1 Коллаборация | !ПОКХ | Р | !ОПКТСМ | Р | РПОКТ+/- | РПОКТ+/- | Р | Р |
| 4.2 Привлечение аудитории | ПКА |  | ЯПОКТС+/- |  | +/-С | +/-С |  | ОТМС |
| 4.3 Совершенсвование | РПКХ | !ОПКТ+/-СМ | РОТМ | РОТМ | РОТ+/-СМ | РОТ+/-СМ | РОКТМ | РОПТМ |

Значимые проектные риски и их оценка

| № п/п | Наименование риска | Опасность | Вероятность | Значимость | Меры по снижению риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информационные (технические) |  |  |  |  |
| 1.1 | Технические неполадки при установки ПО | 5 | 0,6 | 3 | Поиск надёжных разработчиков ПО. Разработка и добавление собственных технических функций |
| 1.2 | Перегруженность платформы пользователями | 7 | 0,9 | 6,3 | Контроль отдела IT за работой платформы и своевременное реагирование, и устранение неполадок, а также увеличение скорости сайта (запуска) путём чистки кода |
| 2 | Риски, связанные с человеческими ресурсами |  |  |  |  |
| 2.1 | Размытие коллективной ответственности | 7 | 0,7 | 4,9 | Назначение ответственного лица по каждой задаче и еженедельный отчёт о проделанной работе руководителю проекта |
| 2.2 | Нехватка/ переизбыток рабочей силы | 6 | 0,8 | 4,8 | Расчёт оптимального времени и трудоёмкости выполнения каждой задачи, и тестирование нанимаемых рабочих на их продуктивность (аутсорсинг) |
| 3 | Экономические |  |  |  |  |
| 3.1 | Нехватка инвестиций на первоначальном этапе | 9 | 0,8 | 7,2 | Взятие кредита в банке, сбор накоплений на первоначальные вложения, поиск дополнительных инвесторов |
| 3.2 | Длительная окупаемость | 4 | 0,9 | 3,6 | Проведение акционных и рекламных кампаний на протяжении 1-ого года |
| 4 | Рыночные |  |  |  |  |
| 4.1 | Копирование идеи платформы | 9 | 0,9 | 8,1 | Установление авторских прав на платформе и покупка патента |
| 4.2 | Недоверие со стороны клиентов | 9 | 0,7 | 6,3 | Проведение бесплатного пробного месяца на платформе под руководством личного наставника |
| 5 | Маркетинговые |  |  |  |  |
| 5.1 | Неэффективная рекламная кампания | 8 | 0,5 | 4 | Анализ конкурентов ЦА, планирование бюджета на рекламу и сводная таблица итогов |

Бюджет проекта:

- Первоначальный капитал – 5000000

- Операционные расходы:

- Затраты на образование и материалы (серверы, внедрение ПО, обслуживание ПО, специализированная техника)

3750 + 200000 + 400000 = 603750

- Затраты на субподрядчиков + выплата з/п (маркетинговая компания, контракты на коллаборацию, контракты с коучами, контракты с дизайнерами, экономистами, юристами, IT-шниками и администратором).

400000 + 200000 + 60000 + 90000 + 60000 + 70000 + 40000 = 950000

- Управленческие расходы:

- Управление выполнением проекта – 0 (на данной стадии их нет)

- Обучение и сертификация сотрудников (администратор, коуч) + повышение квалификации всех остальных

40000 + 40000 = 80000 + повышение квалификации (460000 руб)

- Накладные расходы:

- Налоги (6% от з/п работников + прибыли)

- Выручка от продаж:

- Шаблон – 500р

- Обучение – 1000р

- Акция (шаблон + обучение) – 1200р

- Подписка на 1 месяц – 2000р

- Подписка на 3 месяца – 4000р

- Подписка на 6 месяцев – 6000р

- Студенческая скидка 15% на все услуги + дополнительные льготные условия при сотрудничестве и продвижении

Приход – 50 человек = 100000р – выручка

- Рентабельность

4000000-603750-(350000*12)4000000 = -0,2

- Срок окупаемости

50000004000000 = 1,25 – без учёта посторонних расходов

Lean canvas:

| 2-Проблема и существующие альтернативы: *Копирование идеи платформы (плагиат) | 4-Решение: *Установка авторских прав на платформу и покупка патентов | 3-Уникальные ценности: *Единственная платформа на рынке, представляющая оформления презентаций совместно с персональными уроками |  | 9-Скрытое преимущество: *Закрепление наставника за каждым клиентом. Наставник – коуч (индивидуальный) | 1-Сегменты потребителей, ранние последователи: *Обучающиеся в учебных заведениях: школьники, студенты, магистры; *Преподаватели; *Компании и их работники; *Бизнесмены; *Коучи; *Все желающие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Технические проблемы на платформе (ПО + перегруженность) | *Поиск надёжных разработчиков ПО, собственные технические функции, контроль отдела IT за платформой |  |  |  |  |
| *Низкий поток потребителей | *Совершенствование воронки продаж + доп. реклама |  |  |  |  |
| *Сильная конкуренция | *Проведение бесплатных мероприятий для ознакомления с платформой |  |  |  |  |
|  | 8-Ключевые метрики: *Информирование (через рекламу, знакомых, соц. сети, поисковик) *Привлечение (соц. сети + платформа) *Активация (покупка слайда/урока/общей подписки) *Удержание (через подписки + «плюшки» для постоянных клиентов) *Виральность (обмен со знакомыми через соц.сети и вживую) *Доходность (возобновление подписок + доп. покупки на платформе) |  |  | 5-Каналы продвижения: *Коллаборация с популярным графическим дизайнером *Заключение контракта с рекламной компанией + соц. сети |  |
| 7-Структура издержек: *Операционные расходы – 603750 *Субподрядчики и з/п – 950000 *Управленческие расходы – 80000 + квалификация *Накладные расходы – налоги (6%) |  |  | 6-Поток прибыли: *Шаблон – 500р *Обучение – 1000р *Акция (шаблон + обучение) – 1200р *Подписка: на 1 месяц – 2000р на 3 месяца – 4000р на 6 месяцев – 6000р |  |  |

Анализ стейкхолдеров

- Пользователи, нуждающиеся в презентациях

Выгода: получение готового дизайна презентации, получение навыков разработки быстро, просто и бюджетно

- Учебные заведения (школы, колледжи, университеты)

Для преподавателей – повышение заинтересованности студентов, путём понятной структуры презентации, а также опосредованная реклама через взаимодействие с учащимися

Для учащихся – получение компетенций в процессе обучения, саморазвитие, путём улучшения навыков создания презентаций

- Малый бизнес

Выгода: заключение корпоративного договора на скидку работникам компании, а также проведение специализированных уроков для увеличения привлекательности компании

- Рекламные компании

Выгода: повышение качества готового визуала рекламной продукции + привлечение дополнительных клиентов