## Единый Roadmap проекта

Тема: Многофакторная модель непрерывной аутентификации операторов морских и речных судов на основе поведенческой аналитики
Период: Октябрь – Декабрь 2025
Команды:

- Техническая: Копалина М.А., Чебурашки Э.А., Панкратов А.В., Золотой А.С.

- Бизнес: Шмерига П., Соколенко А.

### Октябрь — Аналитика, архитектура и рыночная подготовка

Цель: Сформировать техническую и бизнес-базу проекта: модель угроз, архитектуру системы, рыночную и экономическую основу.

| Этап | Задача | Ответственный | Помощник | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Сбор и классификация поведенческих данных операторов (мышь, клавиатура, паттерны, ритм команд) | Копалина М. | Чебурашки Э. | Набор анонимизированных поведенческих данных |
| 1.2 | Анализ инцидентов ИБ в морской отрасли, определение векторов атак | Панкратов А. | Копалина М. | Карта и модель угроз |
| 1.3 | Разработка архитектуры системы непрерывной аутентификации (структура модулей, безопасное хранение профилей) | Панкратов А. | Золотой А. | Архитектура и схема потоков данных |
| 1.4 | Формирование криптографических требований к защите биоповеденческих данных | Золотой А. | Панкратов А. | Документ по политике защиты данных |
| 1.5 | Анализ рынка кибербезопасности морских систем, ключевые игроки и объем инвестиций | Шмерига П. | Соколенко А. | Отчёт по рынку с сегментацией |
| 1.6 | Анализ нормативной базы (IMO, SOLAS, GDPR, 152-ФЗ, ISO 27001) | Соколенко А. | Шмерига П. | Таблица регуляторных требований |
| 1.7 | Расчёт экономической целесообразности внедрения | Шмерига П. | — | Финансово-экономическое обоснование (FEA) |
| 1.8 | Определение модели монетизации (лицензия, SaaS, B2G) | Шмерига П. | Соколенко А. | Концепция бизнес-модели и каналов продаж |

Итог октября: готова архитектура системы, карта угроз, криптополитика, рыночный и нормативный анализ, базовая экономическая модель.

### Ноябрь — Разработка, тестирование и производственно-финансовое планирование

Цель: Создать и протестировать первую итерацию модели (до 10 ноября), провести тестирование (до 15 ноября), затем доработку и подготовку к финальной версии.
Параллельно — расчёт бюджета, сметы и бизнес-модели внедрения.

| Этап | Задача | Ответственный | Помощник | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Разработка алгоритмов анализа поведения (Python + ML) — первая итерация до 10 ноября | Копалина М. | Чебурашки Э. | Базовая модель поведения |
| 2.2 | Разработка прототипа модуля аутентификации (эмулятор судовой системы) | Чебурашки Э. | Золотой А. | Прототип интегрирован с моделью |
| 2.3 | Реализация защищённого обмена данными между компонентами системы | Золотой А. | Чебурашки Э. | Защищённые каналы и протоколы |
| 2.4 | Моделирование атак и тестирование устойчивости до 15 ноября | Чебурашки Э. | Панкратов А. | Отчёт по устойчивости |
| 2.5 | Доработка модели после тестов, улучшение точности | Копалина М. | Чебурашки Э. | Улучшенная версия модели |
| 2.6 | Формирование производственного плана MVP: оборудование, инфраструктура | Соколенко А. | Чебурашки Э. | План-график разработки MVP |
| 2.7 | Расчёт трудозатрат и себестоимости MVP | Шмерига П. | Соколенко А. | Таблица себестоимости |
| 2.8 | Расчёт расходов на оборудование и расходники | Соколенко А. | Панкратов А. | Смета затрат |
| 2.9 | Разработка финансовой модели (Cash Flow, NPV, ROI) | Шмерига П. | Соколенко А. | Финансовая модель проекта |

Итог ноября:
✅ Первая итерация и тестирование модели завершены;
✅ Модель доработана и готовится финальная версия;
✅ Готовы производственный и финансовый планы MVP.

### Декабрь — Финализация, демонстрация и выход на рынок

Цель: К 10 декабря — готовая модель с заданными метриками. Подготовка к акселератору: тесты, финальные отчёты, бизнес-документы и презентации.

| Этап | Задача | Ответственный | Помощник | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Формирование тестовых профилей и сценариев аутентификации | Копалина М. | Панкратов А. | Набор сценариев |
| 3.2 | Финальное тестирование и анализ ложных срабатываний | Чебурашки Э. | Копалина М. | Отчёт о точности (FAR, FRR) |
| 3.3 | Финальная оценка рисков и рекомендации по внедрению | Панкратов А. | Золотой А. | Матрица рисков и рекомендации |
| 3.4 | Определение ключевых партнёров и пилотных заказчиков | Соколенко А. | Шмерига П. | Список партнёров и письма-намерения |
| 3.5 | Разработка маркетинговой стратегии и УТП | Шмерига П. | Соколенко А. | Документ с позиционированием |
| 3.6 | Подготовка презентаций (техническая и финансовая) для акселератора | Золотой А. / Шмерига П. | Вся команда | Презентация + демо |
| 3.7 | Финализация пакета документов для инвесторов и регуляторов | Соколенко А. | Шмерига П. | Полный пакет бизнес-документов |

Итог декабря:
🔹 Готовая модель (до 10 декабря) с показателями: FAR < 3%, FRR < 5%, время отклика < 2 сек
🔹 Финальные материалы для акселератора (тех + бизнес-презентация)
🔹 Сформирован пакет для инвесторов и потенциальных партнёров