## Финансово-технический план проекта

### 1. Продукт

Разрабатываемый продукт — многофакторная система непрерывной аутентификации операторов морских и речных судов на основе поведенческой аналитики.
Это программный комплекс, состоящий из:

- ML-модуля поведенческой биометрии, анализирующего паттерны действий пользователя (ввод команд, движения мыши, скорость реакции, взаимодействие с интерфейсом);

- модуля принятия решений, определяющего степень отклонения текущего поведения от эталонного профиля;

- адаптивного механизма обучения, который обновляет модель при изменении привычек оператора;

- API-интерфейсов для интеграции с судовыми и портовыми системами;

- демонстрационного интерфейса для тестирования и визуализации результатов (панель администратора и рабочее окно оператора).

Продукт может быть развёрнут локально (on-premise) в корпоративной инфраструктуре либо использоваться как SaaS-платформа через защищённое облако.

### 2. Команда и роли на этапе разработки

На этапе создания MVP и пилотного тестирования планируется команда из 6 человек:

| Роль | Количество | Основные задачи |
| --- | --- | --- |
| Тимлид / системный архитектор | 1 | Общее руководство, проектирование архитектуры, контроль интеграций |
| ML-разработчик | 2 | Разработка и обучение моделей поведенческой аналитики |
| Backend-разработчик | 1 | Создание API, интеграция с системами и базами данных |
| Frontend-разработчик | 1 | Интерфейс пользователя, визуализация метрик, панель управления |
| Инженер по безопасности / DevOps | 1 | Контейнеризация, шифрование, настройка серверной инфраструктуры, соответствие требованиям безопасности |

### 3. Необходимое оборудование и ПО

Для работы и тестирования прототипа потребуется:

Оборудование:

- Сервер или рабочая станция с GPU (NVIDIA RTX 3060/4060 и выше) — для обучения моделей;

- Несколько клиентских устройств (ПК операторов, ноутбуки) — для сбора и тестирования поведенческих данных;

- Сетевое оборудование и защищённая среда передачи данных (VPN, фаерволы).

Программное обеспечение:

- ОС Linux (Ubuntu Server 22.04);

- Python (с библиотеками PyTorch, Scikit-learn, Pandas, FastAPI);

- PostgreSQL для хранения профилей операторов;

- Git + Docker для CI/CD и управления версиями;

- Системы шифрования (OpenSSL, библиотека PyCryptodome с поддержкой AES-256).

### 4. Расходы и закупки на текущем этапе (без учёта поддержки)

На этапе разработки MVP необходимо приобрести:

| Статья | Описание | Ориентировочная стоимость |
| --- | --- | --- |
| Лицензии на ПО (при необходимости, в основном используется open-source) | IDE, тестовые сервисы | 20–30 тыс. ₽ |
| Сетевое оборудование и защита данных | VPN, хранилище, фаервол | 50 тыс. ₽ |
| Прочие расходы (офис, тестирование, макеты интерфейсов) |  | 30–50 тыс. ₽ |

Итого: ~350–430 тыс. ₽ — разовые затраты на создание и тестовую эксплуатацию MVP.
Поддержка в дальнейшем (SaaS-инфраструктура, обновления, серверы) на данном этапе не требуется, поскольку проект находится в стадии демонстрационного прототипа.

### 5. Модель монетизации

В перспективе предлагаются два варианта коммерциализации:

- Подписочная (SaaS) — ежемесячная оплата за количество операторов или подключённых систем.

  - Подходит для портов, судоходных компаний и государственных структур.

  - Обновления и поддержка входят в стоимость.

- Единовременная лицензия (on-premise) — покупка программного комплекса с установкой на внутренние серверы заказчика.

  - Клиент оплачивает установку и базовую настройку.

  - Поддержка и обновления — по отдельным договорам.

### 6. Трудозатраты

На этапе разработки MVP планируется задействовать 6 человек в течение 3 месяцев.
Средняя занятость — полная ставка, трудозатраты — порядка 2,5–3 человеко-месяцев на разработку ML, и ещё 2 человеко-месяца на интерфейс и интеграцию.
Общий объём трудозатрат — около 15–18 человеко-месяцев.