ФОРМА ПАСПОРТА СТАРТАП-ПРОЕКТА

| 1. Общая информация о стартап-проекте |
| --- |
| Название стартап-проекта | Time2feel |
| Команда стартап-проекта | 1.Петрова Ксения Сергеевна 2.Малачлы Ирина Владимировна 3.Сержан Анастасия Сергеевна 4.Гайдаржи Наталья Степановна 5.Восканян Ева Эмильевна |
| Ссылка на проект в информационной системе Projects |  |
| Технологическое направление | Хелснет Хелснет (nti2035.ru) |
| Описание стартап-проекта (технология/ услуга/продукт) | Продукт в виде часов или браслета со встроенным механизмом, который считывает твои эмоции, можно изготавливать из различного материала и подбирать свой дизайн, имеют динамик, благодаря которому будут воспроизводить аудио: музыка, мотивирующие речи. |
| Актуальность стартап-проекта (описание проблемы и решения проблемы) | Сегодня люди мегаполисов часто борются со стрессом и стараются улучшить свое душевное состояние. Наши часы/браслеты помогут стабилизировать ментальное здоровье. |
| Технологические риски | Риск удорожания электронных компонентов продукта. Срыв сроков поставок сырья |
| Потенциальные заказчики | -возраст целевой аудитории: 16-35 -студенты -домохозяйки -люди с нестабильным психо-состоянием (матери с послеродовой депрессией, студенты во время экзаменов) -офисные работники. |
| Бизнес-модель стартаппроекта (как вы планируете зарабатывать посредствам реализации данного проекта) | Первоначальное финансирование проекта планируется за счет гранта. Дальнейшее финансирование проекта будет осуществляться за счет средств, вырученных за продажу товара. Стоимость одного браслета будет равна 6000 руб. при себестоимости 3000 руб. за штуку. |
| Обоснование соответствия идеи технологическому направлению (описание основных технологических параметров) | «Time2Feel» представляет собой цифровой продукт, который позволяет оказать носителю часов ментальную помощь и сделать психологическое состояние более стабильным. Направление хелснет подразумевает создание медицинского продукта или услуги, способные улучшить здоровье или качество жизни своего владельца, функционируя в рамках рынка здравоохранения. |

| 2. Порядок и структура финансирования |
| --- |
| Объем финансового обеспечения | 1608800 руб |
| Предполагаемые источники финансирования | Проект социальный. Первоначальное финансирование планируется с помощью грантов и собственных средств. Дальнейшее финансирование проекта будет осуществляться за счет средств, вырученных за продажу товара. |
| Оценка потенциала «рынка» и рентабельности проекта | По итогам 2021 года россияне приобрели в общей сложности 6,2 млн умных часов и фитнес-трекеров. Можно предположить, что 30% из потребителей приобрели устройства для заботы о своём здоровье, это 1 860 000 устройств. Допустим, что наше решение заинтересует 5% от этой аудитории. Итого, потенциально необходимо произвести 93 000 браслетов. Точка безубыточности: 1608800 / (6000 – 3000) = 536 браслетов необходимо продать на общую сумму Х рублей для достижения безубыточности проекта. |

|  | 3. Календарный план стартап-проекта |
| --- | --- |
|  | Название этапа календарного плана | Длительность этапа, мес | Стоимость, руб. |  |
|  | Разработка бизнес-плана и бизнес-стратегии | 1 | 0 |  |
|  | Разработка тех. документации | 0,5 | 0 |  |
|  | Разработка макета и интерфейса продукта | 0,5 | 28 800 |  |
|  | Участие в конкурсе на грант | 1 | 0 |  |
|  | Заключение необходимых договоров | 1 | 0 |  |

|  | Производство опытной партии браслетов по технологии (20 штук) | 0,5 | 60 000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка к выпуску продукта | 1,5 | 5 000 |  |
|  | Рекламная кампания | 2,5 | 920000 |  |
|  | Выпуск продукции (200 шт.) | 1 | 600 000 |  |
|  | Итого Итого 1 608800 рублей | 12 месяцев | 1608800 |  |

4. Предполагаемая структура уставного капитала компании (в рамках стартаппроекта) Участники Размер доли (руб.) % Петрова К.С. Малачлы И.В. Сержан А.С. Гайдаржи Н.С. Восканян Е.Э. 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 20 20 20 20 20 Размер Уставного капитала (УК) 10 000 100

| 5. Команда стартап- проекта |
| --- |
| Ф.И.О. | Должность (роль) | Контакты | Выполняемые работы в Проекте | Образование/о пыт работы |
| Петрова Ксения Сергеевна | PR-менеджер | ksena2003@bk.ru 89167275127 | Создание материала для основы рекламы; Выбор каналов продвижения; Договор с партнёрами о рекламе. | ГУУ бакалавриат Реклама и связи с общественностью в бизнесе |
| Сержан Анастасия Сергеевна | Финансист | anastasiya.serzhan2812@gmail.com +79859866499 | Расчет стоимости работ и подготовку смет; Составление графика работ; Контроль календарносетевого планирования. Сбор и обработка информации; | ГУУ бакалавриат Реклама и связи с общественностью в бизнесе |
| Восканян Ева Эмильевна | Руководитель проекта | Evavoskaa@mail.ru 89779695945 | Контроль над соблюдением условий проекта Организация проектной команды и распределение обязанностей внутри нее; Участие в разработке детального бизнесплана. | ГУУ бакалавриат Реклама и связи с общественностью в бизнесе |
| Малачлы Ирина Владимировна | Дизайнер | ira.malachly@mail.ru +79691456969 | Разработка эскизов; Разработка макета продукта; Разработка дизайна сайта продукта. | ГУУ бакалавриат Реклама и связи с общественностью в бизнесе |
| Гайдаржи Наталья Степановна | Основной разработчик | gaidarjinatasha@mail.ru +7 (929) 520-39-94 | Проверка регламентов, инструкций и их обновление. Разработка концепции и способы их реализации | ГУУ бакалавриат Управление проектом, АНО «Мастера и Маргарита» Координатор проектов; Академия управления WinBD - Помощник администратор а проектов |

# Footnotes

Бизнес-модель стартап-проекта - это фундамент, на котором возводится проект. Есть две основные классификации бизнес-моделей: по типу клиентов и по способу получения прибыли.

Объем финансового обеспечения достаточно указать для первого этапа - дойти до MVP

Расчет рисков исходя из наиболее валидного (для данного проекта) анализа, например, как PEST,

SWOT и.т.п, а также расчет индекса рентабельности инвестиции (Profitability index, PI)