ПАСПОРТ СТАРТАП-ПРОЕКТА

|  |
| --- |
| 1. Общая информация о стартап-проекте
 |
| Название стартап-проекта | Разработка приложения для самостоятельного составления спортивных тренировок |
| Команда стартап-проекта | 1. Бушмина Виктория Евгеньевна
2. Румянцева Дарья Дмитриевна
 |
| Ссылка на проект в информационной системе Projects | https://pt.2035.university/project/smartfitness\_2023\_06\_19\_18\_49\_45 |
| Технологическое направление | SportNet https://nti2035.ru/ |
| Описание стартап-проекта(технология/ услуга/продукт)  | Проект направлен на разработку приложения для создания персонального плана тренировок с учетом всех потребностей и возможностей пользователя.В приложении будет много программ для разных задач и уровней подготовки. Можно составлять свои программы для тренировок дома или в зале. Также будет возможность добавлять свои упражнения. В процессе тренировки можно изменить вес и количество повторений, включить таймер отдыха с обратным отсчётом. В приложении можно планировать тренировку на несколько дней вперёд, планировать количество подходов и повторений. Пройденные тренировки будут отмечаться автоматически. Всегда можно будет просмотреть историю занятий. |
| Актуальность стартап-проекта (описание проблемы и решения проблемы) |  Многие люди сталкиваются с некоторыми проблемами, пытаясь найти качественно разработанное и удобное в использовании приложение. Далеко не во всех приложениях есть возможность составлять собственные программы тренировок, заниматься с аудио сопровождением и просматривать историю занятий. Проблема, которую решает наше приложение: сложность в грамотном определении собственного плана тренировок и неэффективные занятия спортом. |
| Технологические риски | * В приложении могут возникнуть ошибки, препятствующие его качественному функционированию
* Приложение может неправильно отслеживать результат пользователей
* Разработка приложения может занять больше времени, чем изначально планировалось
* Наличие ошибок и необходимость постоянного тестирования может занять много времени
* Процесс внедрения приложения на рынок может занять больше времени из-за непредвиденных обстоятельств
* Неправильный выбор исполнителей (разработчиков)
* Недопонимания в команде разработчиков
* Стоимость разработки приложения может оказаться выше изначально заложенной суммы, что повлияет на общий бюджет проекта
* Затраты на рекламу и продвижение могут оказаться выше ожидаемых
* Проект может не окупиться, что может привести к его закрытию
* Столкновение с несоответствием установленным требованиям торговых площадок, что приведёт к невозможности внедрения продукта на рынок
* Отсутствие положительных оценок от целевой аудитории, что приведёт к малому количеству скачиваний и неокупаемости продукта
* Выпуск аналогичных продуктов конкурентами, что может отнять значительное количество пользователей
 |
| Потенциальные заказчики  | Нашим потенциальным заказчиком будет выступать целевая аудитория:Мужчины и женщины от 16 до 45 лет, находящиеся на начальном уровне подготовки (без знаний о том, как и зачем нужно тренироваться) |
| Бизнес-модель стартап-проекта[[1]](#footnote-1) (как вы планируете зарабатывать посредствам реализации данного проекта)  | Платный доступ к нашему продукту в виде подписки. |
| Обоснование соответствия идеи технологическому направлению (описание основных технологических параметров) | Проект направлен на разработку приложения, помогающего составить план собственных тренировок с учётом всех потребностей и возможностей пользователя. Направление Спортнет - это рынок ценностных предложений для трансформации профицита человеческих ресурсов через физическую активность на основе платформенных и инфраструктурных решений. Продукт находится в сегменте “Умные тренировки”. |
| 2. Порядок и структура финансирования  |
| Объем финансового обеспечения[[2]](#footnote-2) | \_\_\_\_1 000 000\_\_\_\_рублей |
| Предполагаемые источники финансирования | Первоначальное финансирование проекта планируется за счёт инвестиций. Дальнейшее финансирование будет осуществляться за счёт подписок пользователей. |
| Оценка потенциала «рынка» и рентабельности проекта[[3]](#footnote-3) | Ожидается, что мировой рынок приложений для фитнеса будет расти значительными темпами в течение прогнозируемого периода, между 2022 и 2028 годами. Предполагаемая рентабельность проекта составляет 58%, из чего следует, что проект окупится за 2 месяца на 112%.  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Календарный план стартап-проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название этапа календарного плана | Длительность этапа, дни | Стоимость, руб. |
| Разработка бизнес-плана и стратегии, анализ рынка и целесообразности идеи  | 49 | 0 |
| Аналитика и разработка Product Vision (ТЗ) и Wireframe (прототипов) | 15 | 90 000  |
| Разработка UX- и UI- дизайна | 22 | 100 000 |
| Разработка програмного обеспечения | 65 | 250 000 |
| Тестирование | 9 | 35 000 |
| Написание теоретических разделов | 7 | 30 000 |
| Продвижение | 16 | 100 000 |
| Публикация | 1 | 10 000 |
| Итого | 183 | 615 000 |

Итого: 615 000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Предполагаемая структура уставного капитала компании (в рамках стартап-проекта)

|  |  |
| --- | --- |
| Участники  |  |
| Размер доли (руб.) | % |
| 1. Бушмина Виктория Евгеньевна
2. Румянцева Дарья Дмитриевна
3. Потенциальные инвесторы
 | 10 00010 000 | 353530 |
| Размер Уставного капитала (УК) | 10 000 |  |

 |

|  |
| --- |
| 1. Команда стартап- проекта
 |
| Ф.И.О. | Должность (роль)  | Контакты  | Выполняемые работы в Проекте | Образование/опыт работы |
| Бушмина Виктория Евгеньевна | Менеджер проекта | 89775778445 | Координация действий и решений, работа с информацией и её структурированием, Организация проектной команды и распределение обязанностей внутри неё, Участие в разработке детального бизнес-плана. | ГУУ бакалавриат, Менеджмент |
| Румянцева Дарья Дмитриевна | Менеджер проекта | 89015899520 | Работа с информацией и её структурированием, сбор и обработка информации, участие в разработке детального бизнес-плана. | ГУУ бакалавриат, Менеджмент |

1. Бизнес-модель стартап-проекта - это фундамент, на котором возводится проект. Есть две основные классификации бизнес-моделей: по типу клиентов и по способу получения прибыли. [↑](#footnote-ref-1)
2. Объем финансового обеспечения достаточно указать для первого этапа - дойти до MVP [↑](#footnote-ref-2)
3. Расчет рисков исходя из наиболее валидного (для данного проекта) анализа, например, как PEST, SWOT и.т.п, а также расчет индекса рентабельности инвестиции (Profitability index, PI) [↑](#footnote-ref-3)