ФОРМА ПАСПОРТА СТАРТАП-ПРОЕКТА

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общая информация о стартап-проекте | |
| Название стартап-проекта | Powerpoint+ |
| Команда стартап-проекта | 1.Орлов Глеб(CTO)  2.Батраков Дмитрий (CEO)  3.Косова Элина(CFO)  4. Бурганов Булат  5. Мухаметзянова Карина  6. Сулейманова Алина  7. Сагъдиев Ирек(CMO) |
| Ссылка на проект в информационной системе Projects | https://pt.2035.university/project/powerpoint |
| Технологическое направление | IT |
| Описание стартап-проекта  (технология/ услуга/продукт) | Проект на базе ИИ, создающего шаблоны дизайна и шаблоны информации на основе запроса использующего PowerPoint. |
| Актуальность стартап-проекта (описание проблемы и решения проблемы) | Целевая аудитория данного продукта – это школьники. Им сильно не хватает времени и знаний чтобы самим делать презентацию. Наш проект помогает решить данную проблему .С помощью искусственного интеллекта обучающиеся смогут создать хорошую презентацию затрачивая на нее меньше времени. |
| Технологические риски | Сложность в обучении ИИ |
| Потенциальные заказчики | Школьники |
| Бизнес-модель стартап-проекта[[1]](#footnote-1) (как вы планируете зарабатывать посредствам реализации данного проекта) | PowerPoint+ будет идти как дополнительная опция к обычной программе. Модель монетизации – платная подписка. |
| Обоснование соответствия идеи технологическому направлению (описание основных технологических параметров) | Нейросеть, ИИ, Глубокая разработка |
| 2. Порядок и структура финансирования | |
| Объем финансового обеспечения[[2]](#footnote-2) | \_\_\_\_\_1 000 000\_\_\_\_\_\_\_\_рублей |
| Предполагаемые источники финансирования | Гранд ФСИ для студенческих стартапов |
| Оценка потенциала «рынка» и рентабельности проекта[[3]](#footnote-3) | 1 984 500(55%) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Календарный план стартап-проекта  |  |  |  | | --- | --- | --- | | Название этапа календарного плана | Длительность этапа, мес | Стоимость, руб. | | Разработка MVP | 1 | 100 000 | | Обучении ИИ | 6 | 700 000 | | Аренда Оборудования | 7 | 100 000 | | Маркетинг | 1 | 100 000 |   Итого 1 000 000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Предполагаемая структура уставного капитала компании (в рамках стартап-проекта)  |  |  |  | | --- | --- | --- | | Участники |  | | | Размер доли (руб.) | % | | 1. Орлов Глеб  2. Батраков Дмитрий  3. Косова Элина  4. Бурганов Булат  5. Мухаметзянова Карина  6. Сулейманова Алина  7. Сагъдиев Ирек | 1420  1420  1420  1420  1420  1420  1420 | 14,2  14,2  14,2  14,2  14,2  14,2  14,2 | | Размер Уставного капитала (УК) | 10000 | 100 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Команда стартап- проекта | | | | |
| Ф.И.О. | Должность (роль) | Контакты | Выполняемые работы в Проекте | Образование/опыт работы |
| Орлов Глеб Егорович | CTO | @varkurtd |  |  |
| Батраков Дмитрий Артемович | CEO | @svatoiz |  |  |
| Косова Эльвина Сергеевна | CFO | @ff\_plyusha |  |  |
| Бурганов Булат Ильдарович |  |  |  |  |
| Сулейманова Алина Ильясовна |  |  |  |  |
| Мухаметзянова Карина Фаридовна |  | @PrincessPark128 |  |  |
| Сагъдиев Ирек Фаритович | CMO | @Irek\_07 |  |  |

1. Бизнес-модель стартап-проекта - это фундамент, на котором возводится проект. Есть две основные классификации бизнес-моделей: по типу клиентов и по способу получения прибыли. [↑](#footnote-ref-1)
2. Объем финансового обеспечения достаточно указать для первого этапа - дойти до MVP [↑](#footnote-ref-2)
3. Расчет рисков исходя из наиболее валидного (для данного проекта) анализа, например, как PEST, SWOT и.т.п, а также расчет индекса рентабельности инвестиции (Profitability index, PI) [↑](#footnote-ref-3)